SAMHWA MEDICAL

Product Requirements Document

카카오톡 활용 브랜딩 강화 및 매출증대

CRM 구축 전략 PRD

| 문서 버전 | v1.0 |
| --- | --- |
| 작성일 | 2026년 3월 25일 |
| 수요기업 | 삼화메디칼 |
| 사업 구분 | 2026년 중소기업 혁신바우처 사업 |

— 비공개 문서 —

목차 (Table of Contents)

# 1. 프로젝트 개요 (Executive Summary)

삼화메디칼은 바디러브, 발목 펌핑 운동기, 퍼펙트건 등 건강 의료기기를 제조하는 중소기업으로, 전국 오프라인 에이전트 조직을 통한 판매가 매출의 핵심입니다. 현재 카카오톡 비즈니스 채널이 개설되어 있으나 활용도가 낮고, AS 문의는 전화로만 처리되고 있어 고객 데이터 축적과 브랜드 강화에 한계가 있습니다.

본 PRD는 카카오톡 채널을 활용한 브랜딩 강화, AS 챗봇 구축, 고객 데이터 수집 및 CRM 시스템 구축을 통해 삼화메디칼의 매출 증대와 브랜드 가치 향상을 실현하기 위한 실행 계획을 정의합니다.

핵심 목표 카카오톡 채널 활성화 → 브랜드 인지도 강화 → 고객 DB 10,000명 확보 → 매출 증대 기반 조성

## 1.1 프로젝트 핵심 지표

| 구분 | 현재(AS-IS) | 목표(TO-BE) |
| --- | --- | --- |
| 카카오톡 채널 친구 수 | 미활성화 (개점휴업) | 10,000명 이상 |
| AS 문의 처리 방식 | 전화 접수 100% | 챗봇 자동응답 70% + 전화 30% |
| 고객 데이터 관리 | 전화번호 10,000건 (활용 불가) | CRM DB 통합 관리 |
| 온라인 브랜딩 채널 | 네이버 블로그만 운영 | 카카오톡 + 네이버 + QR 통합 |
| 제품 상세 정보 접근 | 팝플릿/카탈로그 오프라인 | QR코드 → 상세페이지 + 영상 연동 |

# 2. 배경 및 문제 정의

## 2.1 현황 분석

삼화메디칼은 전국 오프라인 에이전트 조직을 통해 연간 바디러브 6,000대, 발목 운동기 10,000대 이상을 판매하고 있습니다. 주요 매출은 에이전트가 전시회와 행사장에서 직접 대면 판매하는 방식으로 발생하며, 온라인 채널은 쿠팡(× 미활성), 카페 24 홈페이지(전시 목적), 네이버 블로그(연 360만원)가 있으나 활용도가 낮습니다.

## 2.2 핵심 문제점

| No. | 문제 영역 | 상세 내용 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 카카오톡 채널 미활용 | 비즈니스 채널 개설되어 있으나 운영 방법을 모르고 방치. 고객 문의 미응답 발생. |
| 2 | AS 처리 비효율 | 모든 AS가 전화로만 접수되어 업무 부담 과중. 사용법 미숙지 문의가 대부분을 차지. |
| 3 | 고객 데이터 사각지대 | 전화번호 10,000건 보유 중이나 개인정보보호법(옵트인 제도)으로 활용 불가. |
| 4 | 에이전트 지원 한계 | 에이전트에게 제품 홈보 도구(팝플릿/카탈로그)를 제공하나, 디지털 홈보 도구 부재. |
| 5 | 브랜드 인지도 부족 | 쿠팡 광고 비효율(클릭만 발생, 실구매 저조), 구글 미사용. 온라인 브랜딩 채널 부족. |

## 2.3 가격 정책 특수성

삼화메디칼의 가격 정책은 에이전트 판매 조직과의 공존 구조입니다. 쿠팡/홈페이지 표시 가격(298만원)과 에이전트 판매 가격(198만원) 간의 차이를 활용하여 에이전트가 현장 판매 시 가격 메리트를 전달합니다. 따라서 카카오톡 채널에서는 직접 판매보다 브랜딩 강화와 고객 관계 관리에 집중해야 합니다.

# 3. 제품 비전 및 전략

## 3.1 비전 선언문

비전 카카오톡 채널을 중심으로 삼화메디칼 브랜드를 강화하고, 고객과의 직접적인 소통 채널을 확보하여, 에이전트 판매 지원과 자체 매출 기반을 동시에 구축합니다.

## 3.2 전략 방향

| 전략 영역 | 실행 방향 |
| --- | --- |
| 브랜딩 강화 | 카카오톡 채널을 삼화메디칼 공식 브랜드 채널로 활성화하여 신제품, 행사 소식, 건강 정보 등을 정기적으로 발신 |
| AS 챗봇 구축 | 제품별 FAQ, 사용법 영상, 자가진단 시나리오 기반의 챗봇을 구축하여 AS 전화 문의를 70% 절감 |
| 고객 DB 구축 | QR코드 이벤트, 전시회 친구추가 칠페인 등을 통해 마케팅 동의를 얻은 고객 DB를 자산으로 축적 |
| QR 링크 시스템 | 제품에 QR코드를 부착하여 상세페이지, 사용법 영상, AS 챗봇으로 바로 연결 |
| 에이전트 지원 | 에이전트 판매 구조를 유지하면서 브랜딩 강화로 간접적 판매 지원 |

## 3.3 타겟 사용자

| 구분 | 대상 | 특징 | 핵심 니즈 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1차 고객 | 에이전트(판매원) | 전국 행사장 오프라인 판매 | 홈보 도구, 제품 정보, AS 지원 |
| 2차 고객 | 최종 소비자 | 제품 구매자, 중고령층 다수 | AS, 사용법, 신제품 정보 |
| 잠재 고객 | 전시회/행사 방문객 | QR 스캔으로 유입 | 제품 체험, 이벤트 혜택 |

# 4. 기능 요구사항 (Functional Requirements)

## 4.1 카카오톡 비즈니스 채널 활성화

### FR-01: 채널 프로필 최적화

- 삼화메디칼 브랜드 아이덴티티 반영한 채널 프로필 설정

- 제품 카테고리별 바로가기 링크 구성 (바디러브, 발목운동기, 퍼펙트건)

- 환영 메시지 및 자동응답 설정

- 채널 홈 화면에 신제품/행사 배너 구성

### FR-02: 브랜드 콘텐츠 발신 시스템

- 신제품 출시 알림, 전시회/행사 일정 안내

- 건강 정보 콘텐츠 (무릎/발목/허리 건강 팁)

- 에이전트 판매 후기/사용 후기 공유

- 발신 효과 추적을 위한 UTM 마킹 적용

## 4.2 AS 챗봇 구축

### FR-03: 제품별 자가진단 챗봇

- 제품 선택 → 증상 선택 → 해결방법 안내 단계별 시나리오

- 주요 3가지 제품별 상위 70% AS 문의 유형 커버

- 충전 문제, 작동법 미숙지 등 빈발 문제 우선 대응

- 해결 불가 시 고객센터 전화번호(1551-1346) 연결

### FR-04: 사용법 영상 연동

- 제품별 사용법 영상 제작 (자체 촬영, 비용 최소화)

- 챗봇 응답 내 영상 링크 자동 제공

- 제품 QR코드 스캔 시 영상 디렉토리 페이지 연결

## 4.3 고객 데이터 수집 및 CRM

### FR-05: QR코드 기반 고객 유입 시스템

- 제품 부착용 QR코드: 상세페이지 + AS 챗봇 연결

- 전시회/행사장용 QR코드: 친구추가 + 고객정보 입력 + 이벤트 참여

- 배너/팝플릿 부착용 QR코드: 브랜드 채널 바로가기

### FR-06: 고객 정보 등록 폼

- 필수 항목: 성명, 연락처, 마케팅 수신 동의

- 선택 항목: 보유 제품, 관심 분야, 구매 경로

- 개인정보보호법 옵트인 규정 준수 (광고성 정보 발송 동의 포함)

- 친구추가 + 정보입력 완료 확인 후 사은품 지급 프로세스

### FR-07: CRM 데이터베이스

- 고객 정보 통합 관리 (카카오톡 친구 + 등록 폼 데이터)

- 고객 세그먼트: 에이전트 / 제품구매고객 / 잠재고객

- 채널 발신 효과 분석 (UTM 마킹 기반 유입 추적)

- AS 문의 로그 축적 및 분석

# 5. 시스템 아키텍처

## 5.1 전체 시스템 구성도

삼화메디칼 CRM 시스템은 다음 4개 계층으로 구성됩니다:

| 계층 | 구성 요소 |
| --- | --- |
| 고객 접점 (Frontend) | 카카오톡 비즈니스 채널, QR코드 랜딩페이지, 제품 상세페이지, 고객등록 폼 |
| 챗봇 엔진 (Chatbot) | 타입봇 기반 시나리오 챗봇 + AI RAG 연동 (AS 자동응답) |
| CRM 백엔드 (Backend) | 고객 DB, 발신 관리, UTM 추적, AS 로그, 통계 대시보드 |
| 외부 연동 (Integration) | 카카오톡 API, 카페 24 연동, YouTube/영상 호스팅 |

## 5.2 챗봇 시나리오 플로우

챗봇은 다음과 같은 단계별 시나리오로 작동합니다:

- 고객이 카카오톡 채널 또는 QR코드를 통해 진입

- 메인 메뉴 제시: [제품 상담] [사용법 안내] [AS 문의] [이벤트]

- [AS 문의] 선택 시 → 제품 선택 (바디러브/발목운동기/퍼펙트건)

- 증상 선택 (충전 안됨/작동 오류/기타)

- 해결방법 안내 + 사용법 영상 링크 제공

- 미해결 시 → 고객센터 전화번호 안내 (1551-1346)

# 6. 구현 로드맵 (Implementation Roadmap)

전체 구현을 3단계로 나누어 단계별로 안정적으로 추진합니다:

Phase 1: 기반 구축 (1~2개월차) — 4월 ~ 5월 카카오톡 채널 활성화 + AS 챗봇 + 고객등록 폼 구축

| No. | 작업 항목 | 상세 내용 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 카카오톡 채널 프로필 세팅 | 브랜드 프로필 설정, 환영 메시지, 메뉴 구성 |
| 2 | 제품별 상세페이지 제작 | 바디러브/발목/퍼펙트건 모바일 상세페이지 |
| 3 | AS 챗봇 시나리오 설계 | 제품별 FAQ 70% 커버마 + 영상 링크 연동 |
| 4 | 고객정보 등록 폼 개발 | 옵트인 동의 포함, 친구추가 연동 |
| 5 | QR코드 생성 및 배포 | 제품 부착용 + 행사장용 QR코드 제작 |
| 6 | 사용법 영상 제작 | 자체 촬영(비용 최소화), 제품별 주요 3~5개 영상 |

Phase 2: 고객 확보 및 CRM 운영 (3~4개월차) — 5월 ~ 6월 전시회 친구추가 칠페인 + CRM 데이터 축적 + 발신 효과 분석

| No. | 작업 항목 | 상세 내용 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 전시회/행사장 QR 칠페인 실행 | 백스코/기메스 등 행사 참가 시 QR 친구추가 이벤트 |
| 2 | 에이전트 협력 프로그램 | 에이전트 부스에 QR 배너 설치, 친구추가 유도 |
| 3 | CRM 데이터 분석 시작 | UTM 마킹 기반 채널별 유입 효과 측정 |
| 4 | 브랜드 콘텐츠 정기 발신 | 주 1~2회 브랜드 콘텐츠 + 행사 안내 발신 |
| 5 | AS 챗봇 고도화 | AI RAG 연동으로 자연어 AS 상담 기능 추가 |

Phase 3: 성과 분석 및 확장 (5~6개월차) — 6월 ~ 7월 성과 측정 + 향후 온라인 판매 채널 확장 검토

| No. | 작업 항목 | 상세 내용 |
| --- | --- | --- |
| 1 | KPI 성과 측정 | 친구 수, AS 챗봇 이용률, 발신 반응률 등 측정 |
| 2 | 완료보고서 작성 | 혁신바우처 사업 완료보고서 및 KPI 실적 제출 |
| 3 | 향후 확장 전략 수립 | 온라인 별도 채널 신설 검토 (새 브랜드/새 제품군) |
| 4 | 데이터 축적 체계 수립 | AS 전화 녹음, 챗봇 로그 등 데이터 자산화 계획 |

# 7. 성과 지표 (KPI)

혁신바우처 사업 KPI 가이드라인에 맞춰 다음과 같이 설정합니다:

| No. | KPI 지표명 | 현재치 | 목표치 | 측정방법 | 구분 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 카카오톡 채널 친구 수 | 0명 | 10,000명 | 채널 통계 | 필수 |
| 2 | AS 챗봇 자동응답률 | 0% | 70% | 챗봇 로그 | 필수 |
| 3 | 고객 DB 등록 건수 | 0건 | 3,000건 | DB 집계 | 필수 |
| 4 | 브랜드 콘텐츠 발신 횟수 | 0회 | 월 4회 이상 | 발신 실적 | 개별 |
| 5 | QR코드 스캔 건수 | 0건 | 5,000건 | QR 로그 | 개별 |

# 8. 리스크 관리

| No. | 리스크 요인 | 영향도 | 발생 시나리오 | 대응 방안 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 에이전트 반발 | 높음 | 카카오톡 채널에서 직접 판매 시 에이전트 이탈 가능성 | 가격 정책 분리, 브랜딩 전용 채널로 운영, 에이전트 판매 제품은 미게시 |
| 2 | 개인정보 이슈 | 높음 | 기존 전화번호 DB 무단 활용 시 개인정보보호법 위반 (벌금 3,000만원) | 옵트인 동의 받은 신규 데이터만 활용, 광고성 문구 필수 표시 |
| 3 | 챗봇 응답 품질 | 중간 | 부정확한 AS 안내로 고객 불만 발생 | 시나리오 기반 답변 + 미해결 시 즉시 상담원 연결 |
| 4 | 친구 확보 저조 | 중간 | 전시회 참가 빈도가 낮거나 QR 스캔 동기부여 부족 | 사은품 가치 상향, 에이전트 협력 강화, 다양한 행사 참가 |
| 5 | 바우처 사업 기한 | 낮음 | 7월 말까지 사업 완료 필요 | 단계별 마일스톤 관리, 중간보고서 기한 준수 |

# 9. 예산 및 자원 계획

## 9.1 주요 비용 항목

| No. | 항목 | 비용 구분 | 비고 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 카카오톡 채널 세팅 및 챗봇 개발 | 바우처 사업비 | 컨설팅 수행비에 포함 |
| 2 | CRM DB 및 백엔드 구축 | 바우처 사업비 | 컨설팅 수행비에 포함 |
| 3 | QR코드 및 배너 제작 | 기업 분담금 | 인쇄비 + 디자인비 |
| 4 | 사용법 영상 제작 | 기업 부담 (자체 촬영) | 최소 비용으로 자체 제작 |
| 5 | 전시회 친구추가 이벤트 비용 | 기업 부담 | 사은품, 알바 인건비 등 |
| 6 | 네이버 블로그 마케팅 (기존) | 연 360만원 | 기존 유지 |

## 9.2 인력 투입 계획

| 역할 | 담당자 | 주요 업무 |
| --- | --- | --- |
| 프로젝트 총괄 | 삼화메디칼 정부장 | 요구사항 정의, 콘텐츠 기획, 에이전트 협력 |
| CRM/챗봇 개발 | 컨설팅 수행사 | 시스템 구축, 챗봇 개발, 데이터 분석 |
| AS 전문가 | 삼화메디칼 AS 담당과장 | AS FAQ 정리, 챗봇 시나리오 검증 |
| 영상 제작 | 삼화메디칼 (자체) | 제품별 사용법/AS 영상 촬영 |

# 10. 성공 기준 및 향후 계획

## 10.1 성공 기준

- 카카오톡 채널 친구 수 10,000명 달성

- AS 챗봇을 통한 자동응답률 70% 이상 달성

- 마케팅 동의 확보 고객 DB 3,000건 이상 축적

- 에이전트 판매 구조에 부정적 영향 없이 브랜드 강화

- 혁신바우처 사업 완료점검 70점 이상 획득

## 10.2 향후 확장 계획

본 프로젝트 완료 후, 다음 단계로의 확장을 검토합니다:

- 온라인 별도 판매 채널 신설: 에이전트 미판매 제품군을 중심으로 온라인 판매 채널 구축

- 새 브랜드 런칭: 기존 에이전트 판매 제품과 차별화된 신규 브랜드/디자인으로 온라인 전용 제품 출시

- 데이터 기반 의사결정: AS 로그, 고객 행동 데이터를 활용한 제품 개선 및 마케팅 최적화

- 수출 시장 확대: 일본 바이어 대응 및 수출 바우처 연계 검토

# 11. 부록

## 11.1 회의 참석자

삼화메디칼 대표이사, 정부장, AS 담당과장, 컨설팅 수행사 담당자

## 11.2 참고 문서

- 2026년 중소기업 혁신바우처 사업 운영지침

- 혁신바우처 KPI 가이드라인

- 카카오톡 비즈니스 채널 API 문서

- 개인정보보호법 옵트인 제도 관련 규정

## 11.3 용어 정의

| 용어 | 정의 |
| --- | --- |
| CRM | Customer Relationship Management - 고객 관계 관리 시스템 |
| 에이전트 | 삼화메디칼 제품을 오프라인 행사장에서 판매하는 독립 판매원 |
| UTM 마킹 | Urchin Tracking Module - URL에 추적 파라미터를 추가하여 유입 경로를 분석하는 방법 |
| RAG | Retrieval-Augmented Generation - 검색 증강 생성 AI 기술 |
| 옵트인 | 고객이 마케팅 수신에 사전 동의하는 제도 (한국 개인정보보호법 준수 필수) |
| 타입봇 | 카카오톡 채널 내 시나리오 기반 자동응답 챗봇 |

— End of Document —